| Unidad de Aprendizaje: TRABAJO TERMINAL II | Grupo: 8CM1 | Ciclo Escolar: 2025-2026/2 | Hoja: 1 de 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Profesor: EDGARDO ADRIÁN FRANCO MARTÍNEZ |  | Número del TT: 2026 -A038 | Lugar de reunión: 3202 |
| Alumnos: GARCÍA QUIROZ GUSTAVO IVAN |  | Nombre del TT: FlowCode: Compilador de Diagramas de Flujo a Código C para Dispositivos Móviles |  |

| Num. | Fecha y hora de reunión | Actividades programadas | % Avance programado | Asistencia de alumnos (firma) | Firma del profesor | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Enero - Febrero | Ciclo 4: Motor de Análisis. Implementación de análisis léxico, sintáctico y semántico. | 25 |  |  | Entregable del segundo semestre. |
| 2 | Marzo | Ciclo 5: Generador de Código. Optimización de AST y mapeo de símbolos ISO 5807 a Código C. | 50 |  |  | Entregable del segundo semestre. |
| 3 | Abril | Ciclo 6: Integración. Pipeline de conversión, pruebas unitarias y de integración por casos de uso. | 75 |  |  | Entregable del segundo semestre. |
| 4 | Mayo | Ciclo 7 y Entrega: Pruebas de rendimiento, documentación técnica completa y defensa del proyecto. | 100 |  |  | Entregable del segundo semestre. |
|  |  | Porcentaje de avance Total | 100 % |  |  | La Calificación final obtenida; 100 |